河南省人民医院改造项目设计封闭式框架协议

征集文件

**项目编号： SYZBB-2022033**

**采购项目：河南省人民医院改造项目设计**

**河南省人民医院**

**二〇二二年六月**

目 录

[第一章 征集公告 2](#_Toc7222)

[第二章 响应人须知 5](#_Toc3709)

[第三章 第一阶段评审办法 17](#_Toc6919)

[第四章 框架协议及采购合同 22](#_Toc12786)

[第五章 采购要求 36](#_Toc12628)

[第六章 响应文件格式 37](#_Toc32556)

#

# 征集公告

**河南省人民医院改造项目设计封闭式框架协议征集公告**

**1、项目名称**

项目名称：河南省人民医院改造项目设计。

**2、项目概况**

2.1、项目位置：郑州市纬五路7号院，河南省人民医院。

2.2、采购内容：河南省人民医院改造项目设计，提供规划咨询、安全性鉴定、抗震鉴定、方案设计、效果图设计、施工图设计等服务：项目策划与决策阶段提供规划咨询，设计阶段提供安全性鉴定、抗震鉴定，方案设计、施工图设计、概算编制、配合招标人开展施工招标等服务，其中施工图设计包括但不限于装饰装修、结构、结构加固、暖通空调、给排水、消防、强电、弱电、蒸汽、医疗气体、幕墙或外墙等，配合医疗设备厂家满足设备安装要求、各系统与院内大系统的对接等专业设计；项目实施阶段提供配合工程推进，提供工程建设所需的相关技术支持和咨询等服务；项目竣工验收阶段配合竣工验收、配合施工单位进行竣工图设计、审核、确认等。

2.3、设计周期要求：根据不同规模、不同功能布局完成全部设计内容，并出具施工蓝图，具体要求详见招标文件。

2.4、设计质量：达到国家、行业相关规范、规定合格标准。

2.5、项目简介：本次改造项目设计服务采购，为医院改造面积不超过5000平方米的项目，框架协议服务期限为2年，

2.6拟入围供应商数量：2家。

**3、报名资格要求**

3.1、申请人须具有独立法人资格，合法经营资信良好；

3.2、具备工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质及以上；

3.3、项目负责人须具有一级建筑师职业资格证书和高级职称，无建设行政主管部门处罚期内的不良行为记录，并在报名人处有1年社保；

3.4、投标公司自2019年以来（以合同签订时间为准）须具有5000平方米以上单个医疗功能用房（至少包含建筑设计）建筑工程设计项目业绩不少于1份；

3.5、拟派项目负责人自2019年以来（以合同签订时间为准）须具有单个医疗功能用房（至少包含建筑设计）建筑工程设计项目业绩不少于1份；

3.5、响应人具有2019年度或2020年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，成立年限不足的按实际提供；

3.6、响应人在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响投标及履约能力的情形。报名人在“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”及“中国政府采购网”网站查询中不得存在被列为失信被执行人的情形；

3.7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；

3.8、本项目不接受联合体报名。

**4、报名需提交的资料**

4.1、报名时需在本公告页“附件”中下载“（后勤信息类）河南省人民医院响应报名登记表”，该表必须认真如实填写，否则报名不予受理。

4.2、投标人的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等文件。

4.3、法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人身份证明文件。

4.4、拟派负责人的建筑师证书及职称证书、社保证明、无建设行政主管部门处罚期内的不良行为记录说明。

4.5、投标公司及拟派项目负责人自2019年以来（以合同签订时间为准）须具有医院功能用房（至少包含建筑设计）建筑工程设计项目业绩。

4.6、响应人具有2019年度或2020年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明。

4.7、投标人在“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”及“中国政府采购网”网站查询结果。

以上资料扫描件并加盖公章发于邮箱（hnsychang@foxmail.com），邮件主题为“河南省人民医院改造项目设计封闭式框架协议采购+公司名称报名资料”，采购文件在本公告附件处下载。采购人拒绝报名人借用或挂靠他人单位资质报名，一经发现，取消报名人资格。

**5、发布公告的媒介**

本次公告在河南省人民医院网站上发布。其他网站转载仅供参考，采购人不承担责任。

**6、联系方式**

1.报名方式：邮件报名

2.报名时间：2022年6月22日至2022年6月28日（节假日不办公）

工作时间：上午8:00至12:00    下午3:00至6:00

3.联系方式：0371—65580108（采供办)

**7、附件**

采购文件

（后勤信息类）河南省人民医院响应报名登记表

# 响应人须知

## 响应人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.1.2 | 采购人 | 招 标 人: 河南省人民医院地 址：郑州市纬五路7号联 系 人：常老师电话：0371-65580108 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南省人民医院改造项目设计 |
| 1.1.5  | 框架协议类型 | ☑封闭式框架协议 □开放式框架协议  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 框架协议期限 | 二年 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 河南省人民医院改造项目设计，提供规划咨询、安全性鉴定、抗震鉴定、方案设计、效果图设计、施工图设计等服务：项目策划与决策阶段提供规划咨询，设计阶段提供安全性鉴定、抗震鉴定，方案设计、施工图设计、概算编制、配合招标人开展施工招标等服务，其中施工图设计包括但不限于装饰装修、结构、结构加固、暖通空调、给排水、消防、强电、弱电、蒸汽、医疗气体、幕墙或外墙等，配合医疗设备厂家满足设备安装要求、各系统与院内大系统的对接等专业设计；项目实施阶段提供配合工程推进，提供工程建设所需的相关技术支持和咨询等服务；项目竣工验收阶段配合竣工验收、配合施工单位进行竣工图设计、审核、确认等。 |
| 1.3.2 | 设计周期 | 1000平方米以下 |  15 日历天 |
| 1000平方米--3000平方米 |  20 日历天 |
| 3000平方米--5000平方米 |  25 日历天 |
| 1.4.1 | 响应人资质条件 | 1、申请人须具有独立法人资格，合法经营资信良好；2、具备工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质及以上；3、项目负责人须具有一级建筑师职业资格证书和高级职称，无建设行政主管部门处罚期内的不良行为记录，并在报名人处有1年社保；4、投标公司自2019年以来（以合同签订时间为准）须具有5000平方米以上单个医疗功能用房（至少包含建筑设计）建筑工程设计项目业绩不少于1份；5、拟派项目负责人自2019年以来（以合同签订时间为准）须具有单个医疗功能用房（至少包含建筑设计）建筑工程设计项目业绩不少于1份；5、响应人具有2019年度或2020年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，成立年限不足的按实际提供；6、响应人在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响投标及履约能力的情形。报名人在“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”及“中国政府采购网”网站查询中不得存在被列为失信被执行人的情形；7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；8、本项目不接受联合体报名。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体响应 | √不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不统一组织 |
| 1.10.1 | 响应预备会 | √不召开 |
| 1.10.2 | 响应人提出问题的截止时间 | 采购公告届满之日起7个工作日内 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件的截止之日5日前 |
| 1.12  | 偏离 | √不允许负偏离 |
| 2.1  | 构成征集文件的其他材料 | 征集文件的补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 响应人要求澄清征集文件的截止时间 | 采购公告届满之日起7个工作日内 |
| 2.2.2 | 响应截止时间 |  **2022年 月 日 时 分** |
| 2.2.3 | 响应人确认收到征集文件澄清的时间 | 征集文件的补充文件发出之日2日内 |
| 2.3.2 | 响应人确认收到征集文件修改的时间 | 征集文件的补充文件发出之日2日内 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | 响应人认为需要提交的其他证明材料。 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 60日历天（响应截止之日起） |
| 3.6 | 是否允许递交备选响应方案 | √不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 响应文件封面、响应函加盖响应人单位公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章，其它按采购文件要求。 |
| 3.7.4 | 响应文件副本份数 | **响应文件正本壹份、副本五份、与纸质响应文件内容相同的电子文档（U盘）壹份。**正本、副本及电子版的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子版U盘”的字样。副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 必须使用胶装，响应文件应编制目录，并逐页标注连续页码。正本、副本单独分开装订，响应文件采用A4幅面装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称：（项目名称）响应文件响应人名称：（盖章） 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 河南省人民医院采供办 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | √否 |
| 5.1 | 评审时间和地点 | 评审时间：同响应截止时间评审地点：递交响应文件地点 |
| 5.2  | 评审程序 | 详见征集文件 |
| 6.1.1  | 评审小组的组建 | 评审小组构成：由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员成员总数的三分之二。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐的入围供应商候选人数：2名；本项目选取入围供应商人数量：2名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 形式：履约保证金或履约保函，转账金额及要求：每家中标人缴纳人民币伍万元整或同等金额的银行保函（二年），在中标人领取中标通知书前向河南省人民医院交纳，二年服务期满无异议后，按规定程序退还中标单位的履约保证金（不计利息）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |

## 总则

* 1. **项目概况**
		1. 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
		2. 本采购项目采购人：见响应人须知前附表。
		3. 本次采购代理机构：见响应人须知前附表。
		4. 本采购项目名称：见响应人须知前附表。
		5. 框架协议类型：见供应商须知前附表。
	2. **资金来源和落实情况**
		1. 本采购项目的资金来源：见响应人须知前附表。
		2. 本采购项目的资金落实情况：见响应人须知前附表。
	3. **采购范围和设计周期**
		1. 本次采购范围：见响应人须知前附表。
		2. 本项目的设计周期要求：见响应人须知前附表。
	4. **响应人资格要求**
		1. 响应人资质条件：见响应人须知前附表；
		2. 本次采购不接受联合体响应。
		3. 响应人不得存在下列情形之一：
1. 被责令停业的；
2. 被暂停或取消响应资格的；
3. 财产被接管或破产的；
4. 在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大违法问题的。
	1. **费用承担**

响应人准备和参加响应活动发生的费用自理。

* 1. **保密**

参与采购响应活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应 对由此造成的后果承担法律责任。

* 1. **语言文字**

除专用术语外，与采购响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

* 1. **计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

* 1. **踏勘现场**
		1. 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、 地点组织响应人踏勘项目现场。
		2. 响应人踏勘现场发生的费用自理。
		3. 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
		4. 采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此做出的判断和决策负责。
	2. **定义**
		1. 征集人：指集中采购、主管预算单位及其委托的采购代理机构。
		2. 主管预算单位：指负有编制部门预算职责，向本级财政部门申报预算的国家机关、事业单位和团体组织。
		3. 采购人：依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见供应商须知前附表。
		4. 供应商：指响应采购需求并且符合征集文件规定资格条件并参加投标的法人、其他组织或者自然人，即响应人。
		5. 入围供应商：指满足采购需求，按照征集文件规定的评审方法被确定为框架协议采购第一阶段入围的供应商。
		6. 成交供应商：指框架协议采购第二阶段最终被授予采购合同的供应商。
		7. 货物：指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
		8. 工程：指征集文件范围内的工程。
		9. 服务：指征集文件规定的入围供应商须承担的服务及其它类似的义务。

## 征集文件

* 1. **征集文件的组成**

本征集文件包括：

1. 征集公告；
2. 响应人须知；
3. 第一阶段评审办法；
4. 框架协议及采购合同 ；
5. 采购要求；
6. 响应文件格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

* 1. **征集文件的澄清**
		1. 响应人应仔细阅读和检查征集文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对征集文件予以澄清。
		2. 征集文件的澄清将在响应人须知前附表规定的响应截止时间5天前以书面形式发给所有购买采购文件的响应人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足5天，相应延长响应截止时间。
		3. 响应人在收到澄清后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。
	2. **征集文件的修改**
		1. 在响应截止时间5天前，征集人可以书面形式修改征集文件，并通知所有已获得征集文件的响应人。如果修改征集文件的时间距响应截止时间不足5天，相应延长响应截止时间。
		2. 响应人收到修改内容后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 响应文件

* 1. **响应文件的组成**

响应文件应包括下列内容：

一、参选函及参选函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查表

五、技术文件

六、其他资料

* 1. **响应报价**
		1. 响应人以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。
		2. 本工程的设计报价参考国家发展计划委员会和建设部联合颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）及相关收费规定，结合本次招标实际情况、企业成本和国内市场行情，由响应人自主报价。

本项目响应报价采用每平方米单价方式（含税）。注：最后磋商价格（响应人的最终报价）不得高于于第一次报价。

如投标人无安全性鉴定、抗震鉴定资质或业务，可委托有资质的单位制作，由投标人对安全性鉴定、抗震鉴定质量负责，费用包含在报价内。

* + 1. 响应人应充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、周边环境以及雨污水、自来水、电力、燃气、电信等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和设计报价的情况。
		2. 响应人的响应报价，应是完成采购范围所列全部内容的价格，任何有选择的报价将不予接受。中标人承担设计施工图纸8份、电子设计文件1份的费用。
		3. 所有依据本文件采购范围、合同或其它原因的所有费用都应包括在响应报价中，与工作相应的一切税金、保险、利润及其他费用由响应单位支付并包含在响应报价中。
		4. 成交人承担设计成果通过相关部门审查通过、进行设计技术交底、施工配合、参加工程验收、参与有必要的考察的费用；承担与设计有关的论证、以及可能发生的论证评审费、专家咨询及相关会务的自身费用。
		5. 成交人承担设计驻场人员办公设施、设备、生活、住宿、交通、通讯、人身意外保险等有关费用。在施工过程中，施工图须进行的专业工程深化设计，不额外支付费用；工程如不发生大规模的设计调整，办理正常的设计变更、签证等，采购人不额外支付费用。
		6. 如响应函中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；合计总额与分项单价金额之和不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
	1. **响应有效期**
		1. 在响应人须知前附表规定的响应有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。
		2. 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长响应有效期。响应人同意延长的，可延长其响应有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效。
	2. **响应保证金**
	3. **资格审查资料**
		1. 响应人在编制响应文件时，应按新情况更新或补充其在响应报名时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足采购文件的要求，具备承担本项目实施的资质条件、能力和信誉。
	4. **备选响应方案**

不允许。

* 1. **响应文件的编制**
		1. 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比征集文件要求更有利于采购人的承诺。
		2. 响应文件应当对征集文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。
		3. 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由响应人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见响应人须知前附表。
		4. 响应人须编制响应文件正本一份,副本份数见响应人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
		5. 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见响应人须知前附表规定。

## 响应

* 1. **响应文件的密封和标记**
		1. 响应文件的**正本、副本及电子版须密封递交**，并在封套的封口处加盖响应人单位章。
		2. 响应文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。
		3. 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。
	2. **响应文件的递交**
		1. 响应人应在本章第 2.2.2 项规定的响应截止时间前递交响应文件。
		2. 响应人递交响应文件的地点：见响应人须知前附表。
		3. 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。
		4. 采购人收到响应文件后，向响应人出具签收凭证。
		5. 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
	3. **响应文件的修改与撤回**
		1. 在本章第 2.2.2 项规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。
		2. 响应人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向响应人出具签收凭证。
		3. 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 第一阶段供应商的评审办法、评审标准

* 1. 评审**时间和地点**

采购人按征集文件规定的响应截止时间（评审时间）和响应人须知前附表规定的地点公开评审，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加，授权委托人在磋商时须携带本人身份证、法定代表人授权委托书原件。

* 1. 开标**程序**

主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标纪律；
2. 公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称，并点名确认响应人是否派人到场；
3. 按照响应人签到顺序检查响应文件的密封情况；
4. 按照“先投后开、后投先开”的评审顺序当众唱标；
5. 按照宣布的评审顺序当众唱标，公布响应人名称、响应报价、设计周期等内容，并记录在案；
6. 响应人代表在开标记录上签字确认；
7. 开标结束。

## 评审

* 1. **评审小组**
		1. 评审由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由相关专家库中抽取有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。
		2. 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：
1. 采购人或响应人的主要负责人的近亲属；
2. 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
3. 与响应人有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的；
4. 曾因在采购、评审以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
	1. **评审原则**

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

* 1. **评审**

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 入围结果

* 1. **入围方式**

评审小组根据得分情况，按得分由高到低顺序推荐入围供应商，拟入围供应商数量详见采购需求。在本章第 3.3 款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交人发出入围通知书，同时将成交结果通知未成交的响应人。

* 1. **签订框架协议**
		1. 入围供应商应当自入围通知书发出后，依法根据征集文件和入围供应商的响应文件与采购人订立书面框架协议。
		2. 发出入围通知书后，采购人或集中采购机构无正当理由拒签框架协议的，给入围供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
		3. 入围通知书、征集文件、入围供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订本项目框架协议的依据。
		4. 入围供应商拒绝与采购人或集中采购机构签订框架协议的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为入围供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 授予采购合同

* 1. **采购合同的授予方式**

确定第二阶段成交供应商的方式为从第一阶段入围供应商中直接选定。

## 重新采购

* 1. **重新采购**

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

1. 响应截止时间止，响应人少于 3 个的；
2. 经磋商小组评审后否决所有响应的。

#  第一阶段评审办法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 响应人名称 | 与营业执照一致 |
| 响应函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 其他要求 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应内容 | 符合第二章“响应人须知”第1.3.1项规定 |
| 设计周期 | 符合第二章“响应人须知”第1.3.2项规定 |
| 响应有效期 | 符合第二章“响应人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  |  |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.2.1 | 分值构成（总分100分） | 技术文件： 40分服务承诺： 40分投标报价： 20 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 满足征集文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价。 |
| 2.2.3 | 价格得分 | 价格得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100（得分四舍五入取整） |
| 条款号 | 评分因素及标准 |
| 2.2.4(1) | 技术文件评分标准（40分） | 1、设计的规范性：设计符合国家、医疗行业现行设计规范、齐全、准确、清晰； 0-7分2、人员配备：项目组人员是否配备齐全，合理； 0-7分3、设计质量：设计质量标准明确,安全措施及制度周全、完善； 0-7分4、设计周期：目标明确,工期有保证； 0-7分5、灵活性、前瞻性设计：按照按照灵活性、前瞻性考虑是否充分综合给分。0-7分6、供应商自选自己承担过医疗建筑设计实际案例，展示设计方案、流程、设计理念。0-5分备注：以上内容如有缺项，则该项为0分，以上内容根据投标人投标内容比较后酌情打分。 |
| 2.2.4(2) | 服务承诺评分（40分） | 1、设计单位在项目实施过程中，服从招标人对设计提出的合理修改意见，并积极配合工作的承诺； 0-7分2、设计单位在项目实施过程中，积极配合医院对施工图进行调整、修改，并积极配合工作的承诺； 0-7分 3、在施工过程中参加施工交底及施工验收等配合工作，有售后服务方案、技术支持方案等； 0-7分 4、其他实质性承诺及优惠服务承诺； 0-7分 5、企业业绩，2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来投标公司医疗功能用房（至少包含建筑设计）建筑工程设计项目业绩，每份得1分，最高得6分； 0-6分 6、项目负责人业绩，拟派项目负责人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）须具有医疗功能用房（如icu、手术室、病房、门诊、急诊、负压病房、负压手术室、ct场地、核磁场地、超声场地、检验科、病理科）建筑工程设计项目；每份得1分，合同内可叠加，最高得6分； 0-6分 备注：以上内容如有缺项，则该项为0分，以上内容根据投标人投标内容比较后酌情打分。评审项中要求的业绩合同，投标文件中须加盖投标人公章，项目负责人可提供以前任职公司业绩，需项目负责人签字确认保证真实性，否则视为无效。 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准（20分） | 评标基准值的确定：计算方法：满足征集文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100（得分四舍五入取整） |

## 评审方法

入围供应商的确定原则及标准

评审小组依据本项目征集文件所约定的评审方法，对实质上响应征集文件的供应商按下列方法进行排序，确定入围供应商：

采用质量优先法，通过对质量竞争因素设定指标进行质量综合评分，按照质量综合评分从高到低排序，

根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限等方式确定入围供应商。入围候选供应商按照质量评

审结果由高到低排序，质量评审结果相同的并列。

评审小组各包段根据得分情况，按得分由高到低顺序推荐入围供应商，拟入围供应商数量详见采购需求。

## 评审标准

* 1. **初步评审标准**
		1. 形式评审标准：见评审办法前附表。
		2. 资格评审标准：见评审办法前附表
		3. 响应性评审标准：见评审办法前附表。
	2. **分值构成与评分标准**
		1. 分值构成：见评审办法前附表；
		2. 响应报价：见评审办法前附表。
		3. 评分标准：见评审办法前附表；

## 评审程序

* 1. **初步评审**
		1. 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
		2. 响应人有以下情形之一的，其响应作废标处理：
1. 第二章“响应人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
2. 串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的；
3. 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
	* 1. 响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，其响应作废标处理。
4. 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
5. 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
	1. **详细评审**
		1. 评审小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
6. 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术文件计算出得分 A；
7. 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务承诺计算出得分 B；
8. 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对响应报价计算出得分 C；
	* 1. 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
		2. 响应人得分=A+B+C。
		3. 评审小组发现响应人的报价明显低于其他响应报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应人做出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该响应人以低于成本报价竞标，其响应作废标处理。
	1. **响应文件的澄清和补正**
		1. 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。
		2. 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
		3. 评审小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。
	2. **评审结果**
		1. 除第二章“响应人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
		2. 评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
	3. **废标条款**

响应人有以下情形之一的，其响应作废标处理：

1. 初步评审未通过的；
2. 未按响应人须知前附表要求签字盖章的；
3. 响应人的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于成本，且不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；
4. 同一响应人提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但采购文件要求提交备选响应的除外；
5. 不同响应人响应文件的内容、数据大量雷同等有明显的串通响应行为的；
6. 以他人的名义响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的；
7. 响应文件附有采购人不能接受的条件；
8. 未响应采购文件其他实质性要求与条件的；
9. 采购文件、法律法规和规章规定的其它废标情况。

# 框架协议及采购合同

河南省人民医院改造项目设计

框架协议

工 程 名 称：

工 程 地 点： **郑州市金水区纬五路7号**

合 同 编 号

设计证书等级：

发 包 人： **河南省人民医院**

设 计 人：

签 订 日 期：

甲方：  **河南省人民医院**

乙方：

甲方委托乙方承担 ，经双方协商一致，签订本合同。

**第一条** 本合同依据下列文件签订：

 1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

 1.3 设计任务书。

1.4 招标文件。

1.5 投标文件。

**第二条** 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 内容 | 设计费单价（元/平方米）（含税） |
| 1 | 河南省人民医院改造项目设计 | 规划咨询、安全性鉴定、抗震鉴定，方案设计、效果图设计、施工图设计等服务 | 大写： 元/平方米 | 其中安全性鉴定、抗震鉴定费用 元/平方米 |
| 小写： 元/平方米 |
| 根据不同规模项目，提供规划咨询、安全性鉴定、抗震鉴定，方案设计、效果图设计、施工图设计等服务：项目策划与决策阶段提供规划咨询，实施阶段提供方案设计、施工图设计、概算编制、配合招标人开展施工招标等服务，其中施工图设计包括但不限于装饰装修、结构、结构加固、暖通空调、给排水、消防、强电、弱电、蒸汽、医疗气体、幕墙或外墙等，配合医疗设备厂家满足设备安装要求、各系统与院内大系统的对接等专业设计；项目实施阶段提供配合工程推进，提供工程建设所需的相关技术支持和咨询等服务；项目竣工验收阶段配合竣工验收、配合施工单位进行竣工图设计、审核、确认等。 |

1. 甲方应向乙方提交的有关资料及文件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| 1 | 原建筑图纸 | 1 | 方案设计开始前 |  |

第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目规模 | 设计周期 | 提交成果 |
| 1000平方米以下 |  日历天 | 方案设计、安全性鉴定、抗震鉴定，效果图设计、施工图设计等。 |
| 1000平方米--3000平方米 |  日历天 |
| 3000平方米--5000平方米 |  日历天 |

第五条 设计费支付进度

设计费以银行转账的方式支付,每季度付款一次，设计费用计算方法： 根据甲方委托乙方设计区域面积确认单，计算设计费用，每个工程项目设计费 = 确认建筑面积\*设计费单价。

项目施工图提交甲方后，项目开始施工，支付至设计区域设计费用的90%，剩余10%待项目竣工验收完成后支付。

在合同履行期间，发包人要求取消项目设计，设计人已开始设计工作的，超过一半时，按该阶段设计费的一半支付；全部完成时，按该项目设计费的全部支付。

第六条 双方责任

6.1 甲方责任：

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15 天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15 天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

6.l.3 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

6.2 乙方责任：

6.2.1 乙方应按国家规定技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 乙方采用的技术标准是：**国家颁布的现行规范、规程及规定。**

6.2.4 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

6.2.5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计及施工过程中出现的问题和参加基槽、结构等竣工验收。

6.2.6 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

6.2.7在施工期间，乙方应派一名设计代表常驻工地现场或每周参加一次现场会议，解决建设过程出现的问题，产生差旅费等所有费用均应包含在合同范围内。

6.2.8履约担保：形式：履约保证金或履约保函，转账

金额及要求：每家中标人缴纳人民币伍万元整或同等金额的银行保函（二年），在中标人领取中标通知书前向河南省人民医院缴纳，二年服务期满后无异议后，按规定程序退还中标单位的履约保证金（不计利息）。

6.2.8设计范围：

根据不同规模项目，提供规划咨询、安全性鉴定、抗震鉴定、方案设计、效果图设计、施工图设计等服务：项目策划与决策阶段提供规划咨询，实施阶段提供方案设计、施工图设计、概算编制、配合招标人开展施工招标等服务，其中施工图设计包括但不限于装饰装修、结构、结构加固、暖通空调、给排水、消防、强电、弱电、蒸汽、医疗气体、幕墙或外墙等，配合医疗设备厂家满足设备安装要求、各系统与院内大系统的对接等专业设计；项目实施阶段提供配合工程推进，提供工程建设所需的相关技术支持和咨询等服务；项目竣工验收阶段配合竣工验收、配合施工单位进行竣工图设计、审核、确认等。

设计深度：出具有出图章的施工蓝图（能够指导施工）。

主要区域需设计内装效果图（包括各区域家具、设备布置及样式）；所有效果图应综合考虑，达到能够指导装修。

 成果提交阶段

内容：设计完成后，需提交全套流程布局方案图、效果图各8套，安全性鉴定、抗震鉴定3套，全套施工蓝图及内外装饰装修材料、设备分析表各8套（需有材质参数、型号详细说明、家具样式、尺寸表等），

1、纸本文件：所提交的技术文件（设计文本）应包含设计说明、图纸、应当尽量轻便、环保，大小合适、便于翻阅。

2、电子文件：应将电子文档和多媒体演示文件一并打包刻盘或存u盘。文本为DOC格式文件，图纸为DWG格式文件，效果图为JPG格式文件及所有图纸源文件。

3、关于设计文本共享的约定：所提交的全部文本、图纸、电子文档等，其知识产权全部归河南省人民医院，所有资料可以在后续设计中使用和共享，但不用于其他项目。

第七条 违约责任：

7.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，设计费按照乙方实际设计内容支付相关费用。

7.2 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金按双方商定。

7.3 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之四，乙方交纳违约金后，乙方继续按照双方约定时间履行义务。

7.4 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方支付的定金。

**第八条** 其他

8.1 本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

8.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。

8.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.4本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由工程所在地建设行政主管部门调解,调解不成时,甲乙双方均可向甲方有管辖权的人民法院起诉，诉讼结果是最终的，对双方均有约束力”。

8.6 本合同一式  **8**  份，甲方  **6** 份，乙方  **2**  份。

8.7 本合同经双方签章后生效。

8.8 本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.10补充条款：

1、本项目乙方负责人：

2、项目开始施工后根据施工进度乙方需派1名技术人员常驻现场或每周参加一次现场会议。

3、组成合同附件

A、甲方招标文件

B、乙方投标文件

C、中标通知书

D、甲方针对招标文件的答疑文件。

以上附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

以下无正文。

甲方名称：**河南省人民医院** 乙方名称：

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

住所： 住所：

邮政编码：  邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

# 合同附件：设计任务书

#  河南省人民医院\*\*\*改造项目设计任务书

一、项目概况

# 1、 项目名称：河南省人民医院\*\*\*改造项目设计

# 2、 建设单位：河南省人民医院

**3、 项目建设背景：**

\*\*\*

**4、项目建设目标定位：**

4.1、本项目建设目标\*\*\*。

4.2、本项目建设位置\*\*\*

4.3、设计单位需要充分考虑现有状况，满足项目各方面使用要求（如空调、通风、射线防护等）。

4.4、综合考虑整体功能布局，流程科学、顺畅，合理分配机房、等候、办公用房。

4.5、建筑、装饰整体要大气、美观，用材性价比高。

**5、建设地址：**郑州市金水区纬五路7号河南省人民医院。

**6、设计深度及范围：**本次设计范围包括本项目所有相关施工内容设计；设计深度应包括所有施工内容按设计成果可以进行招标及施工（应提供所有用材详细参数、指标等）。

二、项目用地及基础设施

**1、用地范围**

\*\*\*

**2 、 现有基础设施条件**

2.1 供电

本项目供电由\*\*\*提供电源，需要设计电缆型号、路径。设计院现场勘查现有配电柜，确定是否满足项目使用要求。

2.2 给排水

\*\*\*

2.3 暖通、热水

\*\*\*

2.4 弱电

\*\*\*

2.5 消防

\*\*\*

三、设计要求

**1、 设计原则**

根据提供功能需求，按照国家相关规范进行设计。

**2、设计范围：**

2.1方案设计，平面流程设计、内装饰设计、效果图设计。

2.2结构设计，原有结构加固（如需要）。

2.3通风空调、给排水、消防、强弱电。

2.4各系统对接设计。

2.5土建施工，装饰装修材料指标确定（需有材质具体参数、型号、详细指标说明）、安装工程（需有设备、材料具体参数、详细指标说明）。

不仅限以上内容，设计应达到根据设计成果能指导本项目所有施工目的。

1. **建设内容：**

\*\*\*

|  |
| --- |
| \*\*\*\*项目需求 |
| 功能布局 | 数量 | 备 注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

四、设计节点要求

符合国家有关规范、规定的要求。满足国家及地方现行有关建设工程勘察设计标准与规范的要求。

设计过程分以下5个阶段。

4.1资料收集阶段：

内容：充分了解医院现状、收集详细资料，了解临床需求及设备场地需求。

4.2方案设计阶段：

内容：整体方案设计，提供以下效果图

1、综合平面布局流程图。

2、内装效果图：\*\*\*。

4.3方案确认阶段：

内容：以上设计内容需提供效果图，制作完整幻灯片或多媒体演示文件（不低于15分钟），并且由主要设计人向医院进行汇报，中标设计单位根据医院反馈意见进行设计修正、调整，直至医院确认设计方案。

4.4施工图设计阶段

内容：设计单位根据经医院确定的设计方案开展施工图深化设计，具体包括加建区域主体、加固（如需要）、室内装饰装修、综合布线、暖通空调、给排水、消防、强电、各系统对接等工程施工图设计。

4.5、成果提交阶段

内容：深化设计完成后，需提交全套施工图、效果图（每个项目不少于5张）8套、投资概算分析表5本、装饰装修材料分析表（需有材质参数、型号、数量等详细说明）、安装工程（需有材质参数、型号、数量等详细说明）5本，安全性鉴定、抗震鉴定3套。

1、纸本文件：所提交的技术文件（设计文本）应包含设计说明、图纸及经济技术指标分析，应当尽量轻便、环保，便于翻阅。

2、电子文件：应将电子文档和多媒体演示文件一并打包刻盘或存u盘。文本为DOC格式文件，图纸为DWG格式文件，效果图为JPG格式文件。

3、关于设计文本共享的约定：所提交的全部文本、图纸、电子文档等，其知识产权全部归河南省人民医院，所有资料可以在后续设计中使用和共享，但不用于其他项目。

河南省人民医院改造项目设计

采购合同

甲方：  **河南省人民医院**

乙方：

甲方委托乙方承担 项目设计，相关规定按照甲乙双方签订框架协议约定执行。

甲方名称：**河南省人民医院** 乙方名称：

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

#  采购要求

各响应人需要响应文件中明确阐述和提出针对河南省人民医院改造项目设计的各项要求：

1、设计的规范性：设计符合国家、医疗行业现行设计规范、齐全、准确、清晰；

2、人员配备：项目组人员是否配备齐全，合理；

3、设计质量：设计质量标准明确,安全措施及制度周全、完善；

4、设计周期：目标明确,工期有保证；

5、灵活性、前瞻性设计：按照按照灵活性、前瞻性考虑是否充分综合给分；

6、设计单位在项目实施过程中，服从招标人对设计提出的合理修改意见，并积极配合工作的承诺；

7、设计单位在项目实施过程中，积极配合医院对施工图进行调整、修改，并积极配合工作的承诺；

8、在施工过程中参加施工交底及施工验收等配合工作，有售后服务方案、技术支持方案等；

9、供应商自选自己承担过医疗建筑设计实际案例，展示设计方案、流程、设计理念。

10、其他实质性承诺及优惠服务承诺。

#  响应文件格式

**正（副）本**

**（项目名称）**

**响 应 文 件**

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

 年 月 日

## 目 录

一、参选函及参选函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查表

五、技术文件

六、其他资料

**注：应带页码**

1. **参选函及参选函附录**

**参选函**

致河南省人民医院：

1.我方已详细审核本项目征集公告全部内容，包括澄清文件（如有）及有关附件，我方承诺完全认可征集公告及澄清、修改文件中提出的所有要求内容，对上述内容没有质疑和异议。

2.我方承诺参选函是我方响应文件的组成部分。

3.一旦我方最终入围，我方保证按贵方要求完成改造项目设计任务。

4.我方承诺此响应文件有效期为 。

5.我方承诺完全响应本项目征集公告中的各项要求，所提交的资料均真实有效，若存在弄虚作假情形，愿接受征集人的任何处罚，我方对此没有异议。

6.我方承诺，响应文件中的拟派项目负责人为我公司正式员工，若最终中标或入围，在服务期内我方承诺不更换项目负责人，如有违反愿接受贵单位的处理，我方对此没有异议。

7.我方承诺按相关法规制度及贵单位相关的规定履行自己的全部责任。

响应人： （盖章）

 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

参选函附表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| 响应人名称 |  |
| 响应内容 | 招标文件规定的内容 |
| 响应报价 | 大写： 元/平方米（含税）小写： 元/平方米（含税）（其中安全性鉴定、抗震鉴定费用 元/平方米（含税）） |
| 设计周期 | 1000平方米以下 |  日历天 |
| 1000平方米--3000平方米 |  日历天 |
| 3000平方米--5000平方米 |  日历天 |
| 项目负责人 |  | 职称 |  | 注册号 |  |
| 备注 | 响应报价应包含征集文件所要求的可能发生的设计费、顾问费及现场咨询服务费等所有费用，亦包含其他费用。投标人应考虑市场价格和优惠幅度。 |

响应人： （全称、签章）

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人或授权委托人： （盖章、签字）

注册建筑师： （盖章、签字）

日期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：（盖单位章）

 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |

##

## 三、授权委托书

致：河南省人民医院

本授权书声明：我 　 （法人代表姓名）系公司法人代表，现授权 　为本公司合法代理人，参加 （项目名称） 响应，被授权人无转托权。

本授权书于 年 月日签字生效，特此声明。

授权人（法人代表）签字或盖章：

被授权人　（签字或盖章）：

被授权人联系电话（手机）：

响应单位名称（公章）：

 　　　　　日期： 　 年 月　日

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人身份证（正面） | 被授权人身份证（反面） |

## 四、资格审查表

**（一）响应人基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 响应人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 资质等级 |  | 其中 | 高级工程师 |  |
| 工程师 |  |
| 营业执照号 |  | 岗位证书人员 |  |
| 注册资金 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注:**表后附件**

1. 企业简介
2. 企业法人营业执照副本
3. 税务登记证副本
4. 组织机构代码证副本（或上述三证合一证）
5. 相关资质证书等副本扫描件。

6. 投标人须知前附表“1.4.1响应人资质条件”要求的内容

**（二）近年完成的类似项目情况表（如有）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 项目名称及地点 | 设计规模 | 时间 | 委托单位联系人 | 委托单位联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 注： 附相关业绩合同复印件或业绩证明材料复印件。

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日

**（三）拟投入项目负责人工作简历表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |
| 毕业时间 |  | 最高学历 |  | 专业 |  |
| 本项目拟出任职务 |  | 工作年限 |  | 专业工作年限 |  |
| 主要工作经历 |
| 年月 | 单位 | 项目名称 | 在项目中担任岗位 | 主要工作 | 证明人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担工作项目名称 |  |
| 担任职务 |  |
| 奖惩情况 |  |

响应人：（公章）

注：在此应附项目负责人的职称证书、资格证书（如有）、毕业证书、奖励证书（如有）、身份证及相关业绩证明材料的复印件。

## 五、技术文件

应包括（但不限于）下列内容：

一、设计工程概况；

二、设计范围、设计内容；

三、设计依据、设计工作目标；

四、设计机构设置（框图）、岗位职责；

五、设计说明；

六、拟投入的设计人员；

七、设计质量、进度、保密等保证措施；

八、设计安全保证措施；

九、设计工作重点、难点分析；

十、对本工程设计的合理化建议；

十一、相关承诺

## 六、其他资料

响应人认为需要提供的其他资料，**响应人认为其他应付材料**。